Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Készült: 2010.03.10.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	4

1. Általános feltételek	4

2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró	5

2.1. Előleg	5

2.1.1. Az előlegigénylés szabályai	5

2.1.2. Előleggel történő elszámolás	5

2.1.3. Az előleg visszafizetésének szabályai	5

2.2. Időközi kifizetési igénylés	6

2.2.1. Az elszámolási csomag benyújtásának feltételei	7

2.2.2. A kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás	7

2.2.3. Jó tételek továbbengedésének szabálya	8

2.2.4. Hiánypótlás	8

2.3. Záróegyenleg kifizetési kérelem	8

2.3.1. Bevételek	9

3. Pályázó tájékoztató oldal (számlakitöltő) használata	9

4. A Kifizetési kérelemmel kapcsolatos általános tudnivalók	10

4.1. A támogatás folyósítását kizáró okok	10

4.2. A Kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumok	10

4.3. Gyakorlati elvárások	13

4.3.1. A számla formai/tartalmi követelményei:	13

4.3.2. Kifizetés bizonylatokkal kapcsolatos követelmények:	15

4.3.3. Kedvezményezett partnerének, tulajdonosának, fenntartójának részvétele	16

4.3.4. Összesítők kitöltése	17

4.3.5. Arányosítás módszertana:	18

4.3.6. Használt eszköz beszerzése:	18

4.3.7. Építéssel kapcsolatos egyéb elvárások:	19

4.3.8. Saját teljesítés	20

4.4. Az önrész elszámolása	20

4.5. Konzorciumi szerződésekre vonatkozó szabályok	20

5. Változás bejelentés, szerződésmódosítás	21

5.1. Költségvetés módosítása	21

5.2. Változás bejelentés	22

5.3. Benyújtandó dokumentumok:	22

6. Tartalék felhasználás	23

7. Helyszíni szemle	23

8. A projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése:	24

9. Sablonok:	25

9.1. Pénzügyi elszámolási csomag összesítő:	25

9.2. Szerződésmódosítás:	26

9.3. Változás-bejelentés:	29

## Bevezetés

Tisztelt Kedvezményezett / Főkedvezményezett!

Jelen útmutató az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP, TIOP keretében megítélt támogatások felhasználására készült általános útmutató, tartalmazza az összes pályázati kiírásra vonatkozó információkat, elvárásokat. Ezért kérjük, hogy minden Kedvezményezett a saját pályázatára vonatkozó előírásokat, korlátozásokat vegye figyelembe.

A Támogatási Szerződés/Támogató Okirat és annak mellékletei tartalmazzák a támogatás igénybevételére vonatkozó elírásokat. A projekt megvalósítása során a292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 281/2006 (XII.23.) Korm. rendelet, a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat (és mellékletei), az NFÜ HEP IH által kiadott ESZA és ERFA elszámolható költségek általános útmutató, a Pályázati útmutató és Költségvetési specifikáció, valamint az Értéket a pénzért elvről szóló útmutató rendelkezéseit kell szem előtt tartani (a hatályos hazai jogszabályokkal együtt).

A költségvetési specifikációban nem tárgyalt/módosított kérdésekben/pontokban a Pályázati Útmutató az ESZA elszámolható költségek általános útmutató, valamint az ERFA elszámolható költségek általános útmutató a rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A Pénzügyi Elszámolás részletes szabályai (Pénzügyi Útmutató) nem az intézmények gazdálkodási rendjét kívánja szabályozni, hanem a támogatásból megvalósuló projektek során elszámolni kívánt költségek dokumentálásához kíván iránymutatást adni. Amennyiben indokolt, az Útmutatóban foglaltakon túlmenően a Közreműködő Szervezet kérhet dokumentumokat Önöktől, hogy a valós pénzügyi teljesítés ellenőrzése teljes körűen megtörténhessen.

## Általános feltételek

A Közreműködő Szervezethez benyújtandó dokumentumok postázási címe:

a) Kifizetési kérelem és a Kifizetési kérelem hiánypótlása, előlegigénylés hiánypótlása:

OKM Támogatáskezelő Igazgatóság

Elszámoltatási és Ügyfélkapcsolati Iroda

1055 Budapest

Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra feltétlenül írják rá a projekt azonosítószámát és a „Kifizetési kérelem” / „Kifizetési kérelem hiánypótlása/ előlegigénylés hiánypótlása ” kifejezést a sorszámával együtt.

b) Projekt előrehaladási jelentés:

OKM Támogatáskezelő Igazgatóság

1055 Budapest

Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra feltétlenül írják rá a projekt azonosítószámát és a PEJ kifejezést a sorszámával együtt.

c) Szerződésmódosítás, változás-bejelentés:

OKM Támogatáskezelő Igazgatóság

1055 Budapest

Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra feltétlenül írják rá a projekt azonosítószámát és a Szerződésmódosítás/Változás-bejelentés kifejezést a sorszámával együtt.

## Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró

A támogatások folyósítása a pályázathoz nyitott elkülönített pénzforgalmi számlára történik. Minden pályázathoz külön számlát kell nyitni.

### Előleg

#### Az előlegigénylés szabályai

Az előleg mértékét valamint az előlegigénylés szabályait az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet és a pályázati kiírás/ tervezési útmutató rögzíti.

Az előlegigényléshez benyújtandó dokumentumok

- A Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező Előlegigénylésről szóló nyilatkozat (a sablon formátuma nem módosítható)

- Felhívjuk figyelmüket, hogy az előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.

#### Előleggel történő elszámolás

Az előleggel való elszámolást a Kedvezményezett köteles megkezdeni legkésőbb akkor, amikor a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át.  Ezt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra az előleg erejéig. Az előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül.

Amennyiben a Kedvezményezett a záróegyenleg kifizetési igény (utolsó kifizetési igény) előtt nem számolt el az előleg teljes összegével, azt legkésőbb a záróegyenleg kifizetési igénylésében kell megtennie.

Amennyiben a záróegyenleg kifizetési kérelemben sem kerül sor az előleg teljes összegének elszámolására, akkor a kedvezményezett az el nem számolt előleg összegének visszafizetésére kötelezett.

#### Az előleg visszafizetésének szabályai

A Kedvezményezett köteles visszafizetni a korábban igénybevett előleget a támogatást nyújtó szervezetnek,

- amennyiben nem nyújt be kifizetési igényt az előleg kifizetésétől számított

  - 8 hónapon belül – 2009. december 31-éig megjelent pályázati kiírások esetén,

  - 6 hónapon belül – 2009. december 31. után megjelent pályázati kiírások esetén,

- illetve a benyújtott kifizetési igény a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

A visszafizetés teljesítéséig közbenső kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

### Időközi kifizetési igénylés

A Kedvezményezett a Kifizetési kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban számol el a projektje keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően.

A Kifizetési kérelmet és minden kapcsolódó dokumentumot (az esetleges hiánypótlását is) 1 eredeti (a kinyomtatott kifizetési kérelmet eredetiben aláírva, a számlákat, alátámasztó dokumentumokat hitelesített másolatban) és 1 elektronikus példányban kell beküldeni a Közreműködő Szervezethez az 1. pontban megjelölt címre. A Kifizetési kérelmet és minden kapcsolódó dokumentumot (számla/költségösszesítő, szerződés, kifizetés bizonylata, teljesítésigazolás stb.) CD/DVD lemezre kell másolni, a CD/DVD lemezre és annak tokjára is rá kell vezetni a Kedvezményezett nevét, a projekt azonosító számát és a Kifizetési kérelem sorszámát.

A támogatások folyósítása az alábbi módon történhet:

Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. A Kedvezményezett az általa már kifizetett számlákkal tud elszámolni, tehát a támogatás folyósításának feltétele a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés is.

Ebben az esetben a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra, a hiánypótlás idejét nem beleértve. A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik.

Szállítói finanszírozás: Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – kerül kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után (amennyiben a pályázati kiírás erre lehetőséget ad), a benyújtást követő 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve.

A kizárólag szállítói finanszírozású kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói finanszírozásra benyújtott számla egyedi támogatástartalma eléri az 5 millió forintot.

Vegyes finanszírozás: amennyiben a pályázati kiírás erre lehetőséget ad a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését – a támogatás szállítói finanszírozású tételek esetében az igénylés benyújtását követő 30, míg az utófinanszírozású tételek esetében 60 napon belül kerül folyósításra.

Vegyes finanszírozású kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha közvetlen szállítói számla támogatástartalma eléri az 5 millió forintot, valamint az utófinanszírozásra beadott számlák támogatástartalma összességében eléri a 100.000 forintot.

Engedményezés: Engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerződést be kell mutatni.

Kedvezményezett általi engedményezés esetén az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a Támogatási Szerződés/Támogató Okirat szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.

Előkészítés költségeinek elszámolása:

A projekt előkészítésével összefüggésben felmerült költségek bizonylatai kizárólag az első

Kifizetési kérelemben nyújthatók be támogatás igénylés céljából.

Előkészítési költségek kiemelt projekt esetében a projektötlet projektcsatornába történő benyújtásának napjától, pályázatos projekt esetében a pályázati felhívás megjelenésének napjától a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban rögzített projekt megkezdésének napjáig számolhatóak el. Ettől eltérő rendelkezést a Támogatási szerződés/Támogatói Okirat tartalmazhat.

#### Az elszámolási csomag benyújtásának feltételei

Az elszámolási csomag benyújtására a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az alábbi feltételeket szabja:

- Utófinanszírozású kifizetés igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot;

- 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a Támogatási Szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget, de legalább a megítélt támogatás 2%-át;

- A Támogatási Szerződés aláírását/Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül a Kedvezményezettnek Kifizetési kérelem benyújtásával kell igazolnia a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását (előleg igénybevétele esetén lásd.2.1.3 pont).

Konzorciumi pályázatoknál a fenti meghatározott értékhatárokat projektfinanszírozás esetén a konzorcium egészére vonatkozóan, tagi finanszírozás esetén konzorciumi tagonként kell értelmezni.

A konzorciumi pályázatokkal kapcsolatos egyéb speciális szabályokat jelen útmutató 4.5 pontja tartalmazza.

#### A kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás

Az elszámolási csomag beérkezését követően a kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet tartalmilag és formailag is ellenőrzi. (Az igénylésnek meg kell felelnie a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban és mellékleteiben rögzített követelményeknek.)

A Közreműködő Szervezet alapvető hibák, hiányosságok esetén a kifizetési igénylést elutasíthatja és azt mellékleteivel együtt visszaküldheti a Kedvezményezettnek.

Alapvető hibának, hiányosságnak tekintendőek többek között a következők:

- Az utófinanszírozásra benyújtott kifizetési igénylés támogatástartalma nem éri el a 3.2.1. pontban meghatározott százalékos arányt, értéket;

- A Támogató által rendszeresített Kifizetési kérelem formanyomtatvány mellőzése;

- Az elszámolásra benyújtott tételek az online számlakitöltőben nem kerültek rögzítésre;

- A Kifizetési kérelmet és a kapcsolódó dokumentumokat lefűzetlenül, rendetlenül nyújtják be a Közreműködő Szervezethez.

#### Jó tételek továbbengedésének szabálya

Amennyiben az elszámolási csomaggal kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás lefolytatása, a hiánypótlással nem érintett tételekre jutó támogatás (ún. jó tételek) a beérkezéstől számított 30/60 napon belül (szállító finanszírozásnál 30, utófinanszírozás esetén 60 napon belül) kifizetésre kerülnek, míg a hiánypótlandó tételek kifizetését a Közreműködő Szervezet felfüggeszti.

A jó tételek továbbengedésének szabálya a Záró Kifizetési kérelemre nem érvényesül.

#### Hiánypótlás

Ha a benyújtott kifizetési igénylés formailag, tartalmilag hiányos, hibás és/vagy az ellenőrzés eredményei alapján nem támasztja alá kellő mértékben a támogatás igénylését, akkor a Közreműködő Szervezet - valamennyi hiba, hiányosság megjelölésével - egy alkalommal hiánypótlást és kiegészítést kér.

Önkorrekciót nem áll módunkban elfogadni.

A Kedvezményezettnek a hiánypótlásra 30 naptári nap áll a rendelkezésére. A Kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem része a Közreműködő Szervezet által vállalt 30/60 napos kifizetési határidőnek.

Amennyiben valamely tételhez benyújtott hiánypótlás nem megfelelő, akkor az a tétel elutasításra kerül.

Az elutasított tételek a bármelyik következő kifizetési kérelemben újra benyújthatóak elszámolásra, ennek feltétele:

- a hiánypótló levélben jelezett hiányosságok/problémák okának megszüntetése,

- a költségekhez kapcsolódó, a dokumentummátrix által előírt összes dokumentumok újbóli benyújtása,

- a költségek/számlák újra rögzítése a számlakitöltő rendszerben,

- egy rövid kérelem megfogalmazása, amelyben hivatkoznak az újra benyújtani kívánt számla kiállítójára, számla sorszámára.

Az előkészítéshez kapcsolódó elutasított számlák újbóli benyújtására nincs lehetőség.

### Záróegyenleg kifizetési kérelem

A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra még be nem adott, illetve a korábbi elszámolásokban elutasított, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla, valamint kötelező mellékleteként a projekt megvalósításának előrehaladásáról szóló zárójelentés (ZPEJ). Ezt követően a projekt keretében további kifizetési kérelmek benyújtására, további számlák elszámolására, illetve támogatás kifizetésére már nincs lehetőség.

Amennyiben a támogatási összeg 50 millió forint feletti, akkor kötelező a könyvvizsgálói igazolást is benyújtani a záró kifizetési igényléshez. Kizárólag a könyvvizsgálói számla fizikai teljesítése eshet a projekt záró dátuma és a záró kifizetési kérelem beadási határideje közé.

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta, és az igényelt támogatást átutalta.

A záró kifizetési kérelemben igényelt támogatások kifizetésének feltétele, hogy az esetleges záró helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlásra/javításra kerüljenek.

A projekt megvalósításához felvett előleggel ugyancsak legkésőbb a záróegyenleg kifizetési igénylésben el kell számolni. A Kedvezményezett tehát köteles a még el nem számolt előleg összegének megfelelő támogatástartalmú számlákat benyújtani elszámolásra, amelyeket már teljes egészében kifizetett, de ezekre támogatást már nem igényelhet, hiszen az a megvalósítás elején előlegként már átutalásra került.

Az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okirat mellékleteiben meghatározott feladat, cél szerződésszerű teljesülését (projekt fizikai megvalósításának, illetve elszámolhatósági időszak végét) követő 90. nap / 30. nap. (Támogatási Szerződés 3. pontjának/Támogatói Okirat rendelkezése szerint.)

Legalább egy kifizetési igénylés (elszámolási csomag) benyújtásának szabálya: a kedvezményezettnek a projektje megvalósítása során legalább egyszer be kell nyújtania a kifizetési igénylését, melyben elszámol a projekt keretében felmerült költségeivel. Amennyiben csak egy alkalommal nyújt be a kedvezményezett elszámolási csomagot, abban az esetben a záróegyenleg kifizetési igényt kell benyújtania, mely esetben annak meg kell felelnie a záróegyenleg kifizetési igényre vonatkozó előírásoknak (lásd: 2.3.).

#### Bevételek

A projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl.: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a projekt megvalósítása érdekében kell felhasználni. Nem finanszírozható a kamatbevételből bérjellegű költség, megbízási és vállalkozói díj, valamint ezek járulékai. A felhasználás tényét legkésőbb a záró projekt előrehaladási jelentéssel egy időben benyújtott záró kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokkal kell igazolni (főkönyvi kivonat, vonatkozó számlák, egyéb számviteli bizonylatok). A bevételeket és az alátámasztó dokumentumokat az Online számlakitöltőben nem kell rögzíteni.

## Pályázó tájékoztató oldal (számlakitöltő) használata

A Pályázó tájékoztató felületről elérhető Online számlakitöltő internet alapú alkalmazásának célja, hogy a Kedvezményezettek időközi elszámolásaikat elektronikus úton nyújtsák be a Közreműködő Szervezet felé.

A számlakitöltő alkalmazás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu) a Pályázói Tájékoztató felületről a regisztrációs levélben megküldött azonosítószám és jelszó segítségével érhető el.

A Pályázói tájékoztató oldalt az alábbi esetekben kötelező használni:

- Kifizetési kérelem generálása és nyomtatása (számlák rögzítése)

- Projekt előrehaladási jelentés és Záró projekt előrehaladási jelentés készítése

Elektronikus számlakitöltőhöz kapcsolódó fontosabb információk:

- Több költségvetési sort érintő számla rögzítése: amennyiben egy számla összege több költségvetési sort érint, úgy a számlakitöltő rendszerben egy számlán belül kettő/több tétel rögzítendő, a számla összegének megbontásával, és tételenként a megfelelő költségvetési sor rögzítésével. A költségvetési sor kiválasztása után kérjük, győződjenek meg arról, hogy a helyes tevékenység is kiválasztásra került.

- A számlakitöltő használata nem mentesíti a Kedvezményezettet az elszámolási csomag dokumentum alapon történő benyújtásától.

A számlakitöltő program megismerését két tananyag is segíti:

- E-tananyag az online számlakitöltő használatához (a hivatkozott oldal kezdőlapján érhető el)

- Felhasználói kézikönyv (a Pályázó tájékoztató felületre való belépést követően tölthető le az „Információk” menüpont alatt)

E-ügyfélszolgálati rendszer:

- A pályázók számára kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében már a Pályázó tájékoztató felületen is elérhető az „E-ügyfélszolgálat” funkció, melynek segítségével a felület használatával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a felhasználók közvetlenül is elküldhetik az Ügyfélszolgálat munkatársai számára.

- Amennyiben az elszámolás rögzítése, vagy az előrehaladási-jelentés kitöltése közben a pályázónak kérdése merül fel, esetleg hibát észlel, a továbbiakban nem szükséges a Pályázó tájékoztató rendszerből kilépni ahhoz, hogy kapcsolatba lépjen az illetékes Ügyfélszolgálattal.

- Az „E-ügyfélszolgálat” használata során néhány egyszerű adat megadásával a Pályázó könnyen továbbíthatja kérdéseit az NFÜ ügyfélszolgálati munkatársai felé, akik 4 munkanapon belül a megadott e-mail címre küldik meg a választ.

- Az „E-ügyfélszolgálati” rendszer a Pályázó tájékoztató felületen 2009. június 2-án indult, a szolgáltatás a felület felhasználói számára automatikusan elérhetővé válik a bejelentkezést követően.

- A Pályázó tájékoztató felületre az alábbi linken van lehetősége bejelentkezni: http://emir.nfu.hu/nd/umft

## A Kifizetési kérelemmel kapcsolatos általános tudnivalók

### A támogatás folyósítását kizáró okok

Nem kezdeményezhető a támogatás folyósítása, ha:

- a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat nem teljes körűen töltötték ki, nem csatolták a szükséges dokumentumokat.

- a helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel,

- a Kedvezményezettnek köztartozása van, illetve az EMIR köztartozás vizsgálat 30 napnál régebbi,

- a projekt esetében támogatás-halmozódás állapítható meg,

- a Kedvezményezett végelszámolási-, felszámolási-, vagy csődeljárás alatt áll,

- a Kedvezményezett valamely közösségi alapból vagy hazai központi költségvetési forrásból támogatott projektjére vonatkozóan szabálytalanság vagy csalás gyanúja miatt vizsgálat folyik, a vizsgálat lezárásáig.

- Ha a Kedvezményezett által beadott PEJ (Projekt Előrehaladási Jelentés) a Közreműködő Szervezet által el lett utasítva, akkor a projekt kifizetései haladéktalanul felfüggesztésre kerülnek.

### A Kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumok

A gyorsabb kifizetések, valamint a Kedvezményezettek és az intézményrendszer számára is átláthatóbb elszámolási rendszer érdekében az elszámolások dokumentum köre (Kifizetési kérelem és a Kifizetési kérelem alátámasztó dokumentumai) egyszerűsítésre, egységesítésre került.

A Kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumok körét a Kifizetési kérelem alátámasztó dokumentumai mátrix tartalmazza (Pályázói tájékoztató - Információs menüből is letölthető).

Szállítói kifizetés illetve engedményezés esetén az Elszámolási dokumentumok mátrixban felsoroltakon kívül benyújtandó dokumentumok:

• A számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentum (amennyiben releváns);

• A Kedvezményezett számlához kapcsolódó teljesítés igazolása;

• Engedményezési szerződés, a szállító nyilatkozata, miszerint a számlát kiegyenlítettnek tekinti. Kedvezményezett általi engedményezés esetén az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés/Támogatói Okirat szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.

### Gyakorlati elvárások

A Kifizetési kérelem kitöltésénél, összeállításánál kérjük, figyeljenek a következőkre:

- A Kifizetési kérelmen szerepel az aláírásra jogosult (Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban nevesített) eredeti aláírása.

- A Kifizetési kérelmet regisztrált mérlegképes könyvelő ellenjegyezte.
Az első kifizetési kérelemhez kérjük beküldeni a mérlegképes könyvelő regisztrációs igazolványának hitelesített fénymásolatát, valamint a projektmenedzser által hitelesített aláírási mintáját.

- A kinyomtatott Kifizetési kérelem számlalista c. táblázatban (6. sz. táblázat) feltüntetett sorrendben kell a számlákat rendszerezni, illetve minden egyes számla mögé a hozzá tartozó egyéb alátámasztó dokumentumokat berakni.

- A Kifizetési kérelmet és az alátámasztó dokumentumokat lefűzve (nem spirálozva!) szíveskedjenek beküldeni.

#### A számla formai/tartalmi követelményei:

- A számlán vevőként a Kedvezményezettnek kell szerepelnie (Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban megjelölt névvel és címmel!);

  - abban az esetben, ha a Kedvezményezett gazdálkodását egy másik szervezet végzi, szintén kérjük, hogy a Kedvezményezett neve és címe szerepeljen a számlán;

  - elfogadható az a számla, amelyben szerepel a gazdálkodást végző fenntartó szervezet neve, illetve mellette annak az intézménynek a neve, amely a támogatás Kedvezményezettje;

  - amennyiben a számlán csak a fenntartó, vagy gazdálkodását végző szervezet neve szerepel, kérjük mind a fenntartó/gazdálkodó szervezet, valamint a Kedvezményezett nyilatkozatát, miszerint a számlán szereplő tétel a Kedvezményezett költségvetését terheli.

- A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát.

- „Támogatás elszámolására benyújtásra került” mondat a számlára rávezetésre került.

- A benyújtott számlamásolat a számla eredeti első példányáról készült.

- A számlamásolatot a Kedvezményezett projekt keretében aláírásra jogosult képviselője cégszerű aláírásával hitelesíti és igazolja, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával. (A hitelesítési jog meghatalmazással átadható, ebben az esetben a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a meghatalmazást is.)

- A pontos költségvetési helyet (oszlop + sor) – legmélyebb alábontásban – szükséges a benyújtott számlára felvezetni a számla számlalista (kinyomtatott Kifizetési kérelem 6. sz. táblázat) sorszámával együtt.

- Csak a pályázat tartalmával összhangban kötött vállalkozói szerződések, megrendelések alapján kiállított számlák fogadhatók el, amelyek a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban részletezett költségvetés összetételhez igazodnak és az alábbi követelményeknek is megfelelnek:

- A számlát a szerződésben (vállalkozói szerződés, megbízói szerződés, megrendelés, nyilatkozat szóbeli megállapodásról stb.) megnevezett szállító / szolgáltató / kivitelező állította ki. A vállalkozói szerződésben meghatározott adatokkal egyeznek a számlán feltüntetett adatok (cím, adószám). A vevő megnevezésénél a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban szereplő Kedvezményezett szerepel (konzorcium esetében az aktiváló konzorciumi partner) és annak adatai megegyeznek a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban (Konzorciumi megállapodásban) szereplő adatokkal (cím, adószám). Amennyiben a szerződés nem került írásban rögzítésre, illetve megrendelő sem készült, a Kedvezményezett által aláírt nyilatkozatnak teljesen kitöltve rendelkezésre kell állnia ennek tényéről. (A szerződéskötési jog meghatalmazással átadható, ebben az esetben a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a meghatalmazást is.)

- Dátumok

  - A teljesítés és számlakiállítás dátuma nem korábbi, mint a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban rögzített tényleges megvalósítás kezdete (kivéve a projekt előkészítés költségeihez tartozó számlákat – ebben az esetben legalább a (fizikai/szakmai) teljesítés dátumának az előkészítés szakaszába kell esnie). A teljesítés nem későbbi, mint a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott projektzárás (ez alól csak a könyvvizsgálói számla képezhet kivételt).

  - Közvetlen szállítói számla esetén a kiegyenlítés dátuma mezőt kérjük üresen hagyni

- Termék vagy szolgáltatás megnevezése:

  - Összhangban van a vállalkozói szerződéssel.

  - Amennyiben vtsz, vagy szj szám feltüntetésre került, akkor az egyezik a tevékenység megnevezésével.

  - Amennyiben a számlán tétel megnevezéseként csak a beszerzett eszköz/szolgáltatás kódszáma kerül feltüntetésre, és a teljesítésigazolás sem tartalmazza a tétel pontos megnevezését, akkor erről külön nyilatkozat szükséges.

- Összegek:

  - Nettó, ÁFA, bruttó összeg megfelelő, összhangban van a vállalkozói szerződésben, illetve annak módosításában foglaltakkal.

  - A projekt terhére elszámolni kívánt támogatási összeg teljes számlaösszeghez viszonyított aránya (ÁFA visszaigénylésre jogosult Kedvezményezett esetén a teljes nettó értékhez viszonyítottan) nem haladja meg a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban szereplő maximális támogatási intenzitást.

  - Ha nem a számla teljes összege kerül elszámolásra, akkor kérjük a számlára rávezetni az elszámolni kívánt részösszeget, vagy a részösszegről nyilatkozzanak.

  - Előleg számla csak a végszámlával együtt számolható el, proforma számla elszámolása nem lehetséges.

- EMIR adatok és számla egyezősége:

  - A számlán feltüntetett tevékenység megnevezése (a papír alapú számlán szereplő tétel megnevezése), dátumok, összegek, számla sorszáma összhangban van az EMIR-ben rögzített adatokkal (on-line számlakitöltő alkalmazása kötelező).

  - A számlából a projekt terhére elszámolni kívánt összeg rendelkezésre áll az adott költségvetési soron.

- Teljesítésigazolások egyes tevékenységekhez kapcsolódóan:

  - Építés: mérnöki / műszaki ellenőr teljesítés igazolása / korlátozó záradéka, aláírása a számlán (amennyiben nincs külön teljesítésigazolás, mely tartalmazza az elvégzett munkálatokat).

  - Eszközbeszerzés: Kedvezményezett átvételt igazoló aláírása a számlán (amennyiben nincs külön átadás-átvételi jegyzőkönyv csatolva és a számla tételesen tartalmazza a beszerzett eszközöket).

  - Szolgáltatás és egyéb beszerzés: Kedvezményezett szolgáltatás teljesítését igazoló aláírása a számlán (amennyiben nincs külön teljesítésigazolás, mely tartalmazza az elvégzett szolgáltatást).

  - Bérjellegű költségek:

  - munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére),

  - nyilatkozat (ha a munkabér teljes összege kerül elszámolásra), hogy a projekt keretében elszámolni kívánt költségek felmerülésének időszakában a közreműködő személy a projekttel kapcsolatos tevékenységet elvégezte.

- Külföldi számla esetén:

  - A külföldi számla és szerződés/megrendelés fő tartalmi elemeiről a Kedvezményezett cégszerű aláírásával hitelesített magyar nyelvű fordítást tartalmazó másolatot a számlához csatolták.

  - Amennyiben devizában kiállított szállítói számlát nyújt be a Kedvezményezett, a kifizetési igénylésben, illetve az annak mellékletét képező költségösszesítőben a számlák értékét forintban kell megjelölni, a számlán szereplő devizát a fizikai teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon kell átszámítani forintra. (EU-n belüli beszerzésnél szükséges a szállítólevélen igazolt átvételi dátum, EU-n kívüli beszerzésnél a vámhatározat átvételének napja jelenti a fizikai teljesítés napját. Ha ezen dokumentumok nem állnak rendelkezésre, a fizikai teljesítés napjáról a Kedvezményezett nyilatkozatát kérjük benyújtani. Ha az adott napon árfolyamjegyzés nem történt, a rákövetkező napi árfolyamot kell figyelembe venni.)

- Fordított adózású számla esetén:

  - a számlán fel kell tüntetni a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének az adószámát;

  - fel kell tüntetni a jogszabályi hivatkozást, vagy bármely más, de egyértelmű utalást arra vonatkozóan, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;

  - a számlán az áthárított adó nem szerepelhet.

#### Kifizetés bizonylatokkal kapcsolatos követelmények:

- Átutalási megbízással kiegyenlített számlákhoz a kapcsolódó bankszámlakivonat azon részét kérjük csatolni, amely tartalmazza a számlatulajdonos nevét, címét, a kivonat sorszámát és dátumát, és az adott tételre/számlára vonatkozó terhelési értesítő részét is.

- Amennyiben a benyújtott bankszámlakivonaton több tétel is szerepel, a kifizetéshez kapcsolódó számla kiegyenlítését igazoló tételt egyértelmű, a beazonosítást elősegítő jelzéssel kell ellátni.

- EMIR adatok és a kifizetés bizonylatának egyezőségét biztosítani kell:

  - A kifizetés dátuma, valamint a bankszámlakivonat sorszáma megegyezik az EMIR-ben rögzített adatokkal

- A kifizetés bizonylata kapcsolódik ahhoz a számla tételhez, amelynek teljesítését igazolni hivatott: (Kérjük, hogy a kifizetések közlemény rovatában mindig tüntessék fel a számla sorszámát.)

  - sorszáma, illetve összege és dátuma alapján

  - nyilatkozat alapján összevont átutalás esetén (amennyiben a bizonylat összege nem csak a projekt terhére elszámolni kívánt tételt tartalmazza)

  - a számlán feltüntetett fizetés módja megegyezik-e a számlához benyújtott kifizetés igazolással (kp, átutalás)

  - átutalásos számla esetén:

    - az utalás a Kedvezményezett bankszámlaszámáról történt-e, kivéve engedményezés esetén;

    - az utalás a vállalkozói szerződésben feltüntetett szállítói bankszámlaszámra történt-e, vállalkozói szerződés hiányában a számlán szereplő szállító bankszámlájára történt-e.

- A kifizetés bizonylata a tényleges teljesítést tartalmazza, vagyis a számla kiállítója felé teljesített tranzakcióról szól, nem a Kedvezményezett számlái közti átvezetésről.

- Szállítói kifizetés esetén a kifizetés bizonylata az önerő átutalásának igazolására szolgál. ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezett esetében az ÁFA teljes összegét is át kell utalni.

- Szállítói finanszírozás esetén a szállító bankszámlaszámánál azt a számlaszámot kell kiválasztani/feltüntetni a számlakitöltőben (Pályázói tájékoztató felület), amely az adott számlán szerepel.

- A kifizetés bizonylatának benyújtott másolatát a Kedvezményezett aláírásával hitelesítette (net-bankból, elektronikus terminálból kinyert és kinyomtatott bankszámla kivonat esetén szintén szükséges a Kedvezményezett hitelesítő aláírása).

- Nettó finanszírozású intézmények esetén a járulékok bevallását a 292/2009. (XII.19.) Korm rendelet 119. és 163. paragrafusa, illetve a 10. és 16. melléklete tartalmazza. A rendelet mellékletét képező információs táblák a bevallás és kifizetés bizonylata; részösszeg elszámolása esetén, nyilatkozat benyújtása is szükséges, hogy az összevont tétel milyen - az adott projektre elszámolni kívánt - költséget tartalmaz.

Nyilatkozatokkal kapcsolatos követelmények:

- A számlákhoz csatolt nyilatkozatokban kérjük, minden esetben kerüljön feltüntetésre a projekt azonosító száma, a számla sorszáma, a szállító neve és a számla értéke.

#### Kedvezményezett partnerének, tulajdonosának, fenntartójának részvétele

- Regionális beruházási támogatásban részesülő immateriális javak beszerzési költsége kizárólag külső, harmadik féltől történő beszerzés esetén számolható el.

- Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetén a támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezőt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani.

- Amennyiben a kedvezményezett a projekt megvalósítása során a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti vállalatcsoport másik tagjával, vagy a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozással köt szerződést valamely tevékenység elvégzésére, köteles három független szervezettől származó árajánlatot bemutatni annak igazolása érdekében, hogy a szerződés értéke a piaci árnál nem magasabb.

- Nem fogadható el olyan árajánlat, amelyben a projektgazda szervezet(ek) tulajdonosa/ fenntartója, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek – a Ptk. 685. §. b) értelmében – közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és fordítva: amely szervezet tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezek közeli hozzátartozója a projektgazda szervezetben tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol.

#### Összesítők kitöltése

Bizonyos költségfajták esetében nem az egyes számlákat kell a számlakitöltő felületén rögzíteni, hanem ezeket a bizonylatokat tartalmazó összesítők végösszegét. Az összesítők használata kötelező.  A költségösszesítőket tartalmazó excel fájl Pályázó Tájékoztató oldal információs menüjéből tölthető le, melyet elektronikusan is be kell nyújtani!

Az összesítőkben csak azokat a költségeket lehet szerepeltetni, amelyek az adott elszámolási időszakban kifizetésre kerültek.

Az egyes költségösszesítők és az azokon feltüntetendő számlák az alábbiak:

Személy jellegű költségek (bér, járulékai, étkezési hozzájárulás) összesítő

  - bérek, levonások, járulékokat, étkezési hozzájárulás, munkába járás költsége

Általános költségösszesítő (arányosítás esetén)

  - posta, telefondíj, internet, bankszámlanyitás- és vezetés díja, karbantartási költségek

Összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához

Összesítő Értékcsökkenés elszámolásához

  - Értékcsökkenést a nem támogatásból beszerzett, de a projekt megvalósítására igénybevett eszközökre lehet csak elszámolni!

Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesítője

  - Saját teljesítéshez, saját kivitelezéshez kapcsolódó költségek (pl. alapanyag számla, bér és járulék költség)

ÁFA összesítő fordított adózás esetén (Fordított adózás_ÁFA összesítő_ÚMFT.xls)

  - Fordított adózású számla ÁFA tartalmát annak kifizetése után, ezen összesítőre való rögzítéssel lehet elszámolni

100 eFt alatti támogatási összegű számlák összesítője

  - 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén azokat a 100 ezer forint alatti támogatás tartalmú számlákat kell feltüntetni.

500 eFt alatti támogatási összegű számlák összesítője

  - A legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az 500 ezer forint alatti támogatás tartalmú számlákat kell feltüntetni.

A költségek megfelelő összesítőre való besorolásakor első lépésként a specifikus (bér, útiköltség, általános költség, stb.) összesítőkhöz tartozó, majd második lépésként a megítélt támogatás összegétől függően a 100 eFt, illetve az 500 eFt alatti összesítőhöz tartozó költségek meghatározása javasolt, a helyes kitöltés érdekében.

Az összesítőkön szereplő tételekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat nem kell benyújtani a következő esetekben:

  - 25 millió Ft alatti megítélt támogatás esetén, amennyiben a számla vagy egyéb elszámolást alátámasztó dokumentum alapján az igényelhető támogatás összege nem haladja meg a 100 ezer forintot és a számla a 100 e Ft alatti támogatási összegű számlák összesítőjén van rögzítve.

  - 25 millió Ft, illetve e fölötti megítélt támogatás esetén, amennyiben a számla, vagy egyéb az elszámolást alátámasztó dokumentum alapján az igényelhető támogatás összege nem haladja meg az 500 ezer forintot 500 e Ft alatti támogatási összegű számlák összesítőjén van rögzítve.

Példa a személyi jellegű költségösszesítő kitöltéséhez, számlakitöltőben való rögzítéséhez:

Az összesítő minden rovatát ki kell tölteni, dátummal és eredeti aláírással kell ellátni. Amennyiben az összesítőn különböző költségvetési sorokat érintő tételek kerülnek feltüntetésre, akkor összesítő sorokat kell készíteni költségvetési soronként és tevékenységenként (oszloponként).

A számlakitöltőben rögzítéskor az alábbiak szerint kell eljárni:

- számla sorszáma: 1/Bérösszesítő

- számla típus: személyi jellegű költségek összesítő

- számla kelte: az összesítő elkészítésének kelte

- kiegyenlítés dátuma: az összesítőn szereplő utolsó kifizetés dátuma

- elszámolási időszak kezdete: a teljesítés első napja

- elszámolási időszak vége: az összesítőn szereplő utolsó teljesítés dátuma

- az összesítőt egy számlaként kell felvinni

- számlakitöltőben: egy „számlán” belül, 6 tételként kell rögzíteni

- Projektmenedzsment költségei 54. sor: 	800.000.-Ft

- Projektmenedzsment költségei 551. sor: 	26.000.-Ft

- Projektmenedzsment költségei 561.sor: 	223.020.-Ft

- Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 54. sor: 	480.000.-Ft

- Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 551. sor: 	26.000.-Ft

- Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 561. sor: 	136.620.-Ft

#### Arányosítás módszertana:

- A kedvezményezett (vagy meghatalmazottja) cégszerűen aláírta és az első, arányosítással összefüggő elszámolást is tartalmazó kifizetési igényléssel együtt benyújtotta.

- Az arányosítás módszertana reális a projekt költségvetésében meghatározott és jóváhagyott összeghez igazodik.

#### Használt eszköz beszerzése:

Használt eszköz beszerzése esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- A berendezés eladója nyilatkozata a berendezés eredetéről, és melyben igazolja, hogy azt az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével szerezte be.

- A kedvezményezett nyilatkozata, miszerint a berendezés ára nem haladja meg a piaci értékét, és alacsonyabb a hasonló új berendezések bekerülési költségénél.

- A kedvezményezett nyilatkozata, miszerint a berendezés rendelkezik a tevékenységhez szükséges műszaki jellemzőkkel, és megfelel az alkalmazandó szabályoknak és szabványoknak.

#### Építéssel kapcsolatos egyéb elvárások:

  - A szerződést mindegyik szerződő fél aláírta (különös tekintettel a Kedvezményezett cégszerű aláírására).

  - A vállalkozási, kivitelezési szerződés szerint a vállalkozó, kivitelező által szolgáltatandó garanciák, biztosítékok stb. iratanyaga rendelkezésre áll, tartalmukban, lejáratukban a szerződésnek megfelelnek (kizárólag, amennyiben ezek a szerződés mellékeltét képezik).

  - A létesítési, a jogerős építési engedély, építésiengedély-módosítások kedvezményezett által hitelesített másolata benyújtásra került legalább egyszer.

  - A használatbavételi engedély kedvezményezett által hitelesített másolatát a záró kifizetéskor benyújtásra került.

  - 2003. évi CXXIX. törvény, illetve FIDIC szabályok szerinti (vagy azzal egyenértékű) mérnökjelentés - 250 millió Ft támogatási összeg fölött:

- A kiállított számla összhangban van a mérnökjelentéssel, korlátozó záradék esetén csak a mérnök által jóváhagyott támogatási összeget igényli a kedvezményezett.

- A mérnökjelentés alapján a számla a megkötött kivitelezői szerződésnek megfelelő tevékenységek elvégzéséről szól.

- A mérnökjelentés alapján a számla a kivitelezői szerződés mellékletében szereplő pénzügyi ütemezésnek megfeleltethető.

- Elkészítésének dátuma a számlán szereplő teljesítés dátumánál nem korábbi.

- A projekt keretében, a mérnöki tevékenység ellátását szerződéses jogviszony alapján teljesítő mérnök készítette.

  - Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása - 5-250 millió Ft támogatási összeg között

- A kiállított számlán, vagy külön dokumentumként szerepel.

- Elkészítésének dátuma a számlán szereplő teljesítés dátumánál nem korábbi.

- A projekt keretében, a mérnöki / műszaki ellenőri tevékenység ellátását szerződéses jogviszony (kivéve, ha saját teljesítésben valósult meg a mérnöki / műszaki ellenőri tevékenység) alapján teljesítő mérnök / műszaki ellenőr készítette.

- A kiállított számla összhangban van a mérnök / műszaki ellenőr igazolásával, korlátozó záradék esetén csak a mérnök / műszaki ellenőr által jóváhagyott támogatási összeget igényli a kedvezményezett.

- A kedvezményezett a mérnök / műszaki ellenőr által jóváhagyott tevékenységet és összeget kívánja elszámolni a megfelelő költségvetési sorok terhére.

  - Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről - 5 millió Ft támogatási összeg alatt:

- Rendelkezésre áll, a kedvezményezett cégszerűen aláírta.

- A számlával és a kivitelezői szerződéssel összhangban van (összeg és teljesített feladat szerint).

- Dátuma a tényleges teljesítésnél nem korábbi.

  - Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló:

- Az építési napló kedvezményezett által hitelesített másolatát egyszer, az első elszámolásban kell benyújtani, amennyiben azt a kedvezményezettnek a szerződéskötéskor nem kellett benyújtania.

- Az első bejegyzés nem régebbi, mint a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban rögzített tényleges megvalósítás kezdete.

- Az első bejegyzés nem régebbi, mint a közbeszerzés szabályainak, illetve a szerződő hatóság által előírtaknak megfelelően lefolytatott beszerzés eredménye alapján megkötött kivitelezői szerződés.

- Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről.

#### Saját teljesítés

A saját teljesítés vagy saját vállalkozásban végzett beruházás csak akkor számolható el, ha ezt a pályázati felhívás nevesíti, de ennek értéke a közbeszerzési értékhatárt nem haladhatja meg.

### Az önrész elszámolása

A Kedvezményezettnek a projekt összköltségével kell elszámolnia (megítélt támogatási összeg és önrész összeg összesenje). Az önrész elszámolásakor is csak olyan költségek fogadhatóak el, amelyek a költségtervben betervezésre kerültek és a projekthez illeszkednek, valamint megfelelnek a pályázati útmutatónak és a költségvetési specifikációnak. Valamennyi benyújtott számla a támogatási intenzitásnak megfelelően megbontásra kerül támogatás és önrész arányában.

### Konzorciumi szerződésekre vonatkozó szabályok

A projekt megvalósítására a konzorciumi tagok konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek, amely a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az együttműködési megállapodás és a Támogatási Szerződés rendelkezik arról, hogy a támogatások folyósítása projektfinanszírozás vagy tagi finanszírozás formájában kerülnek kifizetésre.

Projektfinanszírozás: A jóváhagyott támogatási összeg a konzorciumvezető részére kerül folyósításra.

- A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a Támogatási Szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldik meg.

- Amennyiben a támogatási összeg a projekt egészére vonatkozóan 50 millió forint feletti, akkor kötelező a könyvvizsgálói igazolást benyújtani a záró kifizetési igényléshez.

Tagi finanszírozás: A jóváhagyott támogatási összeg a Tagok részére kerül folyósításra.

  - A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Tagok önállóan állítják össze és rögzítik az EMIR-ben a saját részük tekintetében. A számlákat és az alátámasztó dokumentumokat konzorciumi tagonként elkülönítetten kell lefűzni.  A Tagok a kifizetési kérelem dokumentumait a Konzorciumvezetőnek küldik meg, amelyeknek a 4.3 pontban meghatározott szempontoknak meg kell felelni. A Konzorciumvezető a kifizetés igénylési dokumentációt egyidejűleg küldi meg a Közreműködő Szervezet részére. A konzorciumvezető a Pénzügyi elszámolási csomag összesítő c. előlapra (9.1 pont) rávezeti az egyidejűleg benyújtandó kifizetési kérelmek sorszámát, a tagok nevét és az igényelt támogatási összeget.

  - Minden olyan konzorciumi tagnak kötelező a könyvvizsgálói igazolást benyújtani a záró kifizetési igényléshez, akinél a támogatási összeg 50 millió forint feletti.

Mindkét finanszírozási típus esetén betartandó szabályok:

- A számlán a vevő megnevezésénél az aktiváló konzorciumi partner szerepel, annak adatai megegyeznek a Konzorciumi megállapodásban szereplő adatokkal (cím, adószám).

  - A támogatott projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök, szolgáltatások beszállítóit, illetve az épület átalakítások, felújítások kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett konzorciumi partnere. (A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymás között nem számlázhatnak.)

  - Támogatási összeg átcsoportosítása nem lehetséges a konzorciumi partnerek között.

  - 100e ill.500e Ft alatti támogatási összegű számlák összesítőjének használatakor az adott konzorciumi partner összköltségét kell figyelembe venni (4.3.4. pont).

  - A kifizetési igénylések hiánypótoltatását a Közreműködő Szervezet tagonként állítja össze, de a hiánypótlási felszólítást egy csomagban a Konzorciumvezető részére küldi meg (aki továbbítja a Tagok felé), és a tagonkénti hiánypótlásokat is a Konzorciumvezető egyszerre köteles benyújtani a Közreműködő Szervezethez.

## Változás bejelentés, szerződésmódosítás

### Költségvetés módosítása

A kezdeményezett a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat módosítását köteles kezdeményezni, ha

- a projekt megvalósításának befejezése az eredeti Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik,

- a projekt összköltségének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti Támogatási Szerződésben/Támogatói Okirat mellékletében rögzített bontáshoz képest (Egy oszlop és a 2 számjegyű számviteli kategória metszete; konzorciumi partnerek esetében az egyes partnerek részére megítélt támogatási összeget kell figyelembe venni.),

- a projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti Támogatási Szerződésben/Támogatói Okirat mellékletében rögzített bontáshoz képest,

- az eredeti Támogatási Szerződésben/Támogatói Okirat mellékletében rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90%-át,

- változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

Minden olyan esetben, amikor a költségek átcsoportosítása olyan költségvetési sort érint, ahová korábban nem tervezetek költséget, az átcsoportosítás csak szerződésmódosítással valósítható meg.

Ha a benyújtott szerződésmódosítási kérelem nem megfelelő, hiánypótlást kérhet a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettől. Amennyiben a hiánypótlás megfelelő a Közreműködő Szervezet megküldi a Kedvezményezett számára a szerződésmódosítás teljes dokumentációját aláírva, amit a Kedvezményezett saját aláírásával ellátva visszajuttat a Közreműködő Szervezetnek, kivéve a saját példányát.

Ha a módosítási kérelem valamely támogatási szabálynak ellentmond (pl.: Bíráló Bizottsági döntés, a költségvetés belső százalékos arányai, szakmai szempontok stb.), akkor a módosítás nem hajtható végre, azt a Közreműködő Szervezet elutasítja.

A bejelentett változások a támogatási szabályok alapján történő elbírálás után rögzítésre kerülnek.

A Támogatási Szerződésben/Támogatói Okirat meghatározott támogatási intenzitáson változtatni nem lehet.

### Változás bejelentés

A Kedvezményezett legkésőbb a változást követő 8 napon belül köteles tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet a változás bejelentőn, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai (bankszámlaszám, adószám, aláírásra jogosult személy, stb.), illetőleg a projekt jellemzői az 5.1. a)-d) pontban meghatározott mértéket el nem érő mértékben megváltoznak.

Továbbá változás bejelentés szükséges:

- amennyiben a betervezett nagyértékű eszközök, immateriális javak darabszáma növekszik, illetve egységára 30%-ot meghaladó mértékben nő, valamint bármely egyéb betervezett költség egységára 30%-ot meghaladó mértékben nő.

- amennyiben a Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében/Támogatói Okirat mellékletében tervezett költségek ütemezése változik

- eredetileg betervezetett költségsorok közötti költségek átcsoportosítása esetén..

### Benyújtandó dokumentumok:

Minden egyes dokumentumot 2 eredeti példányban, valamint a költségtáblákat és szöveges indoklást kérjük elektronikusan (word, excel formátumban) is benyújtani.

- változás bejelentő / szerződésmódosítás esetén szerződésmódosítási kérelem

- ha változik a költségvetés, akkor a pénzügyi változást követő tábla kitöltve (Lásd változást követő pénzügyi tábla)

- a módosult költségvetési táblák, szöveges indoklások

- konzorcium esetében minden konzorciumi tag költségvetése és szöveges indoklása (függetlenül attól, hogy nem változott valamelyik tag költségvetése), valamint az összesített költségvetés

- a költségütemezés változásakor a költségütemezés táblája

- A változást igazoló dokumentumok pl.:

  - Bankszámlaszám változás esetén - Banki igazolás az elkülönített bankszámláról

  - Intézményi adatok esetén (név, cím stb.) –közgyűlési vagy egyéb más létesítési vagy alapítói határozat

  - Aláírásra jogosult személy esetében – bank vagy közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzet aláírási címpéldány

  - Adószám változása esetén – Az APEH igazolás másolata, mely tartalmazza, hogy mikortól módosult a kedvezményezett adószáma

## Tartalék felhasználás

A tartalék a Kedvezményezett írásban benyújtott kérelme alapján, csak a Közreműködő Szervezet előzetes engedélyével használható fel. A tartalék felhasználása szerződésmódosítás nélkül lehetséges abban az esetben, amennyiben a szerződésmódosítási feltételeket nem elégíti ki. Amennyiben a tartalék felhasználása érintené a szerződésmódosítás szükségességét előíró bekezdéseket (pl. korábban nem tervezett költségvetési sor), a tartalék felhasználása csak szerződésmódosítással lehetséges.

Az átcsoportosítás, illetve a tartalék felhasználása során is figyelembe kell venni a pályázati útmutatóban, költségvetési specifikációban részletezett korlátokat, a költségvetés belső arányaira vonatkozó szabályokat.

## Helyszíni szemle

A Közreműködő Szervezet a projekt megvalósítás során helyszíni szemle keretében jogosult ellenőrizni a következőket:

- a projekt Támogatási Szerződésnek/Támogatói Okiratnak (ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képező mellékleteteket, pl. a beadott pályázatot is) megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását,

- az előrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját,

- a Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok (pl. számlák, vagy egyéb a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, szállítólevelek, bankkivonatok, előrehaladási jelentések) eredeti példánya a Kedvezményezettnél rendelkezésre áll és fellelhető, továbbá megegyezik a Kedvezményezett által a Kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal,

- a Kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal,

- a termékek/szolgáltatások teljesítésének a Támogatási Szerződéssel/Támogatói Okirattal való összhangját,

- amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kedvezményezett nem kötelezett, akkor 3 árajánlat meglétét igazolni kell a 100 ezer Ft felett beszerzett szolgáltatások, tárgyi eszközök, immateriális javak esetén,

- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását,

- a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását,

- az állami támogatás, a környezeti fenntarthatóság, az esélyegyenlőség követelményeinek betartását,

minden egyéb, az alább megjelölt dokumentumot:

| 1. | Szolgáltatás |
| --- | --- |
|  | Képzés esetén |
|  | Részvételt igazoló jelenléti ívek |
|  | A képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok |
| 2. | Általános (rezsi) költségek |
|  | Rezsi költségek - átalány esetén |
|  | Számla |
|  | Kifizetés bizonylata |
| 3. | Személyi jellegű költségek |
|  | Bérjegyzék/ fizetési jegyzék illetményekről |
|  | Étkezési hozzájárulás esetén (személyi jellegű költségösszesítő része) |
|  | Számla |
|  | Kifizetés bizonylata |
|  | Átadás-átvételi igazolás |
| 4. | Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége |
|  | Számlák |
|  | Kifizetés bizonylata |
|  | Kiküldetési rendelvény |
|  | Jelenléti ív, mely munkanapokon dolgozott és mikor nem |
|  | Gépjármű használata esetén a fentieken kívül |
|  | Útnyilvántartás |
|  | Szervezet gk. használatra vonatkozó eljárási rendje |
|  | Menetlevél (számadásra kötelezett nyomtatvány) |
|  | Tömegközlekedés használata esetén a fentieken kívül |
|  | Jegy vagy számla (saját nyilvántartás szerint) |
|  | Kiküldetés (napidíj, szállás) a fentieken kívül |
|  | A szervezet belföldi/külföldi kiküldetésre vonatkozó eljárási rendje, mely tartalmazza azon költségtípusokat, melyek a külföldi kiküldetés során elszámolhatóak |
| 5. | Egyéb -költségkategóriától függetlenül- ellenőrizendő dokumentumok |
|  | Könyveléssel kapcsolatos dokumentumok |
|  | Pénzügyi beszámoló |
|  | Főkönyvi feladás / kivonat |
|  | Leltár, raktári nyilvántartás (analitika) |
|  | Bérszámfejtés analitikája |
|  | Személyi jellegű költségek analitikus részletező kimutatása (név, nettó bér, bruttó bér, munkáltatót terhelő járulékok) |
|  | Számviteli nyilvántartás költségek felmerüléséről (pénztárkönyv, naplófőkönyv) |
|  | Árajánlat |

## A projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése:

A Kedvezményezett köteles projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani, és legalább 2020. december 31-ig megőrizni.

## Sablonok:

### Pénzügyi elszámolási csomag összesítő:

… sz. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI CSOMAG /HIÁNYPÓTLÁS ÖSSZESÍTŐ

| Projekt azonosító száma: |  |
| --- | --- |
| Főkedvezményezett neve: |  |
| Elszámolási csomag benyújtásának dátuma: |  |

| Kifizetési kérelem sorszáma | EMIR sorszám | Konzorciumi tag neve, adóazonosítója, címe | Igényelt támogatás (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |

| Hely, dátum: |  |
| --- | --- |
| Főkedvezményezett aláírása: | P.H. |

### Szerződésmódosítás:

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Támogatáskezelő Igazgatóság

1055 Budapest, Bihari J. u. 5.

Tárgy: Szerződésmódosítási kérelem

Tisztelt «Referens_neve»!

Ezúton kezdeményezem az Új Magyarország Fejlesztési Terv «OP_neve» Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott «azonosító» azonosítószámú pályázatomhoz kapcsolódó, «hatályba lépés dátuma»-án hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban szerződés) módosítását.

A módosítási kérelem kezdeményezése a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi ok(ok) miatt szükséges:

- A projekt megvalósításának befejezése a szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján:

.... év … hó …. nap.

A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján:

.... év … hó …. nap.

A módosítási kérelem indoklása:

- A projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest.

A módosítás részletezése a szerződés részletes költségvetés melléklete alapján:

1.sz.

| Honnan | Hova |
| --- | --- |
| Költségvetési oszlop | Költségvetési sor | Összeg | Költségvetési oszlop | Költségvetési sor | Összeg |

A módosítási kérelem indoklása:

2.sz.

| Honnan | Hova |
| --- | --- |
| Költségvetési oszlop | Költségvetési sor | Összeg | Költségvetési oszlop | Költségvetési sor | Összeg |

A módosítási kérelem indoklása:

…

- A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest.

Elszámolható költségek a Szerződés 1. sz. melléklete alapján

| Év | Költség |
| --- | --- |
|  | ... | ... | Összes |
|  | Szerződés alapján | Jelen módosítási kérelem alapján | Szerződés alapján | Jelen módosítási kérelem alapján | Szerződés alapján | Jelen módosítási kérelem alapján |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |

A módosítási kérelem indoklása:

- Az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90%-át.

A Projekt számszerűsíthető eredményei a szerződés 4. sz. melléklete alapján

| Mutató | Kiinduló érték | 2008 | 2009 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szerződés alapján | Jelen módosítási kérelem alapján | Szerződés alapján | Jelen módosítási kérelem alapján |  |

A módosítási kérelem indoklása:

- Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

A módosítási kérelem a projekt mely jellemzőjére irányul?

A szerződésben (vagy annak mellékleteiben) rögzített állapot:

Jelen módosítási kérelem keretében meghatározott állapot:

A módosítási kérelem indoklása:

Mellékletek: (kérelmet alátámasztó dokumentumok)

Dátum:

Aláírás:

Kedvezményezett

*Jelen dokumentum nem releváns pontjai törölhetők

### Változás-bejelentés:

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Támogatáskezelő Igazgatóság

1055 Budapest, Bihari J. u. 5.

Tárgy: Változás bejelentés - azonosító szám

Tisztelt Kapcsolattartó!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP/TIOP neve támogatási rendszeréhez benyújtott …………………… azonosítószámú pályázatomhoz kapcsolódó, …………..…-án hatályba lépett támogatási szerződéssel kapcsolatban az alábbi bejelentéssel kívánok élni:

-

-

Indoklás:

-

-

Kérem, a változás nyilvántartásukban történő átvezetéséről mielőbb értesíteni szíveskedjenek.

Dátum:

Mellékletek:

# Footnotes

292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról